# SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2023

# Kirkkoneuvosto Laatimispäivä 26.7.2023

|  |  |
| --- | --- |
| AikaPaikka | to 27.7.2023 kello 14.30, klo 14.00 alkaen kahvit |
| Saarijärven seurakuntatalo  |
| Käsiteltävät asiat | 97 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus98 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta99 § Työjärjestyksen hyväksyminen100 § Kannonkosken kirkon LVI-urakka – hankintapäätös hyväksyminen101 § Kannonkosken kirkon penkkien maalaus – hankintapäätös102 § Kyyjärven kirkon salaojitus - hankintapäätös 103 § Tiedoksi saatettavat asiat104 § Kiireelliset asiat105 § Kokouksen päättäminen Päätösehdotuksen tekijä on arvioinut lapsivaikutukset jokaisen asiakokonaisuuden kohdalta parhaan tietonsa mukaan ja välittömät vaikutukset /muutokset nykytilaan on kirjattu tarvittaessa asian esittelytekstiin.Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana henkilöstöasioita käsiteltäessä ja niistä päätettäessä ja 10 § mukaan pöytäkirjaa kirkkoneuvoston kokouksissa pitää talousjohtaja. Tukipalveluiden johtosäännön 12 § mukaan talousjohtajan sijaisena toimii henkilöstöpäällikkö. |
|  | Jarmo Autonen, puheenjohtaja Sirkka Piispanen, sihteeri |

|  |  |
| --- | --- |
| AikaPaikka | torstaina 27.7.2023 klo 14.50 – 15.15 |
| Saarijärven seurakuntatalo |
| Läsnä olleet jäsenetja varajäsenetMuut saapuvillaolleetja läsnäolonperuste | [x]  Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj[x]  Pirjo Leppämäki, vpj[x]  Mikko Puurunen[x]  Eija Pohjonen[ ]  Inkeri Puhakka[x]  Vesa-Matti Laaksonen[ ]  Sari Honkonen[x]  Tuula Karhila[x]  Mikko Raitanen[ ]  Jukka Ruusuvirta[x]  Raimo Kytölä[x]  Jussi Halttunen | [ ]  Hannele Pasanen[ ]  Kimmo Hirvasniemi[ ]  Jyrki Rahkonen[x]  Timo Rusanen[ ]  Kari Hiekkavirta[ ]  Tarja Saastamoinen[ ]  Arto Seppälä[ ]  Reijo Kantonen[ ]  Tarja Parhiala[ ]  Alpo Noponen[ ]  Arja Lahti |
| [x]  Timo Jokinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja[ ]  Tuula Paajanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja[x]  Emilia Jalomäki, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri[x]  Mikko Mörsky, kiinteistöpäällikkö, paikalla 97-102 § |
| Pöytäkirjan allekirjoitus javarmennus | **Puheenjohtaja:**Jarmo Autonen, kirkkoherra **Sihteeri:** Emilia Jalomäki |
| Käsitellyt asiat | 97-105 § |
| Pöytäkirjan tarkastus | Saarijärvellä 27.7.2023Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.  |
| Pöytäkirja nähtävänä  | Saarijärven seurakunnan seurakuntatoimistossa 28.7. -28.8.2023Emilia Jalomäki |

Ennen kokouksen alkua kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä 301.

97 §

 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 **Ehdotus:**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

98 §

 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN VALINTA

 **Ehdotus:**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**Päätös:**
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, Tuula Karhila ja Eija Pohjonen.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

99 §

 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 **Ehdotus:**

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

**Päätös:**
 Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi yhdellä lisäasialla:

104 § SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUS

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

 100 §

 KANNONKOSKEN KIRKON LVI-URAKKA - HANKINTAPÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Kannonkosken kirkon LVI-urakan tarjouspyyntöasiakirjat 15.6.2023 § 94 ja kilpailutus on ollut käynnissä kesällä 2023.

 Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjouspyynnön mukaista tarjousta:

LVI-Tuukkanen Oy 58 850 e

 Kosken LVI 104 600 e

 Haapajärven LVI-rakentajat Oy 62 450,00

 LIITE 1 Tarjousten avauspöytäkirja

 Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää hankkia Kannonkosken kirkon LVI-urakan LVI-Tuukkanen Oy:ltä.

**Kirkkoneuvoston päätös:** Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

 101 §

KANNONKOSKEN KIRKON PENKKIEN MAALAUS - HANKINTAPÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Kannonkosken kirkon penkkien tarjouspyyntöasiakirjat 15.6.2023 § 92 ja kilpailutus on ollut käynnissä kesällä 2023.

LIITE 2 Tarjousten avauspöytäkirja (nähtävillä kokouksessa)

  **Talousjohtajan päätösehdotus perusteluineen tuodaan kokoukseen.**

 **------**

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, jotka ovat nähtävillä kokouksessa:

 Ratora Oy 44.477,5 euroa (sis. alv 24 %)

 Maalausliike Salo Oy 58.500 euroa (sis. alv 24 %)

Molemmilla maalausliikkeillä on kokemusta useiden kirkkojen sisämaalauskohteista.

**Talousjohtajan päätösehdotus:**
Kirkkoneuvosto päättää hankkia Kannonkosken kirkkojen penkkien maalauksen Ratora Oy:ltä.

**Kirkkoneuvoston päätös:**
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

 102 §

 KYYJÄRVEN KIRKON SALAOJITUS - HANKINTAPÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Kyyjärven kirkon salaojituksen tarjouspyyntöasiakirjat 15.6.2023 § 93 ja kilpailutus on ollut käynnissä kesällä 2023.

LIITE 3 Tarjousten avauspöytäkirja (nähtävillä kokouksessa)

**Talousjohtajan päätösehdotus perusteluineen tuodaan kokoukseen.**

**-------**

Kyyjärven kirkon salaojitusta koskevaan tarjouspyyntöön tuli vain yksi tarjous, joka oli suuruudeltaan 140 120 euroa (sis. alv 24 %, tarjous nähtävillä kokouksessa). Koko kirkon korjauksiin vuonna 2023 on talousarviossa varattu yhteensä 70 000 euroa, joka sisältää salaojituksen lisäksi mm. katon ja kellarikerroksen rakennetutkimuksen ja toimistotilojen rakentamisen.

Kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan varasuunnitelma välttämättömän osuuden toteuttamiseksi salaojitusurakasta on toteuttaa se tuntityönä seurakunnan kilpailutetuilla urakoitsijoilla ja ostaa erillisellä sopimuksella tuntityönä rakennustekniset työt muilta toimijoilta. Alkuperäiseen budjettiin lisätään 10 000 euroa ja Kyyjärven kirkon korjauksiin vuonna 2023 varattaisiin yhteensä 80 000 euroa.

Vuosina 2024 ja 2025 salaojitusta jatketaan siten, että vuonna 2026 koko Kyyjärven kirkon salaojitus on valmis. Työ voidaan toteuttaa urakkana tai tuntityönä talousarvion puitteissa.

**Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päättää**

1. hylätä kaikki tarjoukset talousarvion ylittävinä;
2. jakaa Kyyjärven kirkon salaojitusurakan useammalle vuodelle ja toteuttaa siitä syksyllä 2023 välttämättömät työt tuntityönä ja loput vuosina 2024 ja 2025;
3. varata Kyyjärven kirkon kaikkiin korjauksiin lisätalousarviossa 10.000 euroa lisärahaa vuodelle 2023.

**Kirkkoneuvoston päätös:**
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

103 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Seuraavat kirkkohallituksen yleiskirjeet lähetetty tiedoksi sähköpostitse 5.7.2023. Osa yleiskirjeistä ollut myös aikaisempien kokousten pöytäkirjojen kokouspykälien liitteenä, mutta ei koottuna yleisesti tiedoksi saatettavien pykälään:

28-31/2021 Kirkkohallituksen yleiskirjeet

1-31/2022 Kirkkohallituksen yleiskirjeet

1-23/2023 Kirkkohallituksen yleiskirjeet

LIITE 4 Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirja 6.6.2023

LIITE 5 Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirja 15.6.2023

LIITE 6 Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirja 13.6.2023

LIITE 7 Kirkkohallituksen virastokollegion päätös § 291 1.6.2023

Kappalaisen päätös 1/2023 (nähtävillä kokouksessa)

**Talousjohtajan esitys:**

Kirkkoneuvosto merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi.

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Kirkkoneuvosto merkitsi yllä olevat asiat tiedoksi.

Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

104 §

SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUS

Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään lauantaina 19.8.2023 alkaen klo 10.00 hybridikokouksena. Kokouspaikka on Messukeskus Siipi, sali 103, Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksillä. Vuosikokousedustajat tulee ilmoittaa 1.8.2023 mennessä

Suomen Lähetysseuran jäsenenä seurakuntaanne pyydetään nimeämään edustajat vuosikokoukseen. Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia jäsenmääränsä mukaisesti (tilanne 1.1.2023) seuraavasti:

- 15 000 jäseneen saakka: enintään 2 edustajaa

- 15 001-30 000 jäsentä: enintään 3 edustajaa

- yli 30 000 jäsentä: enintään 4 edustajaa

**Talousjohtajan päätösehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää nimetä Saarijärven seurakunnan vuosikokousedustajaksi lähetyssihteeri Minna Autosen. Kokoukseen osallistutaan tänä vuonna etäyhteytenä.

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

105 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen päätteeksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen klo 15.15.

Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (KL 24:5)